# 📋 律所工作台 · 需求确认书 v1

### 一、产品定位

一个部署在 GitHub Pages 的律所内部 Web 工具，含两大功能：法规对比 与 法规解读。

### 二、技术架构

- 前端：纯静态站，托管 GitHub Pages

- 后端：Cloudflare Workers（免费版）做 API 中转 + 配置/密码存储（KV）

- 原则：能用算法的绝不调 AI；只有扫描件 OCR 和文本解读才花钱

### 三、安全与权限

|  | 管理员 | 使用者 |
| --- | --- | --- |
| 密码 | 仅你持有 | 全所共用 |
| 权限 | 改使用者密码、切换API/Key、看余额 | 仅使用工具 |

- 双密码均在 Worker 服务端校验；余额低于阈值时网页顶部告警

### 四、AI 配置（后台可切换）

- 文本接口：DeepSeek（默认）

- 识图接口：MiniMax（默认）

### 五、功能一：法规对比

- 上传两份文件（征求意见稿 / 正式稿，Word/PDF）

- 自动检测文字层：有→走程序提取（免费）；无（扫描件）→走识图接口 OCR

- 按「第X条」切分，展示切分结果供手动增删合并修正

- 序列对齐算法：自动判定 对应 / 整段新增 / 整段删除；少数模糊处用文本AI兜底

- 呈现：严格左右两栏，无对应一侧留空并标「本条为新增/删除」，配对条文内字词级标色

- 可导出（留口子，不重投入）

### 六、功能二：法规解读

- 上传单份法规（复用功能一的上传+切分+预览）

- 文本AI 把法规拆成结构化**「义务表」**，字段：条文出处 / 义务主体 / 义务内容 / 触发条件 / 时间要求 / 违反后果 / 风险提示

- 三层可编辑：① 改单元格值（不调AI）② 增删字段（自定义字段=追加给AI的提取指令，可选AI填或手填）③ 字段集存成可复用模板（数据合规版/网安版/通用版…）

- 两种呈现，同一份数据：B 合规简报（叙述）+ D 检查表（表格）

- 交互可视化：按义务主体筛选 / 点条文跳原文 / 期限拉时间线 / 重点高亮 / 章节折叠 / 可打印PDF

### 七、分期计划

- 第一期：功能一（纯算法版，无需AI/中转/密码）→ 当天可上线零成本

- 第二期：AI 底座（Worker中转 + 双密码 + 管理后台 + 双API + 余额告警）

- 第三期：功能二

### 八、待定的小默认（无异议即生效）

- 功能一字词标色：网页用红=新增、删除线=删除（不沿用Excel蓝/红，更通用）